Procedimento 5-7

Migração de cronograma

Sumário

1	Migração do cronograma	3

2	Trouble shoot	6

2.1	Importando um cronograma com recursos criados pelo MS Project	6

2.2	Campos reservados para a integração	6

2.3	Nome da tarefa muito extenso	8

# Migração do cronograma

Passo 1: Abra o cronograma original no MS Project e salve-o localmente.

Passo 2: Configure o MS Project de acordo com o arquivo:

Passo 3: Selecione todas as tarefas do cronograma.

Passo 4: Altere o Modo de agendamento das tarefas para Agendar Manualmente.

Figura 1 – Gráfico Gantt, tarefas selecionadas

Visualizando a planilha de recurso:

Microsoft Project Standard

Passo 5: Clique na guia Recurso.

Passo 6: Clique em Planilha de Recursos.

Figura 2 – Planilha de recursos no Microsoft Project Standard

Microsoft Project Professional

Passo 5: Clique na guia Ver.

Passo 6: Clique em Folha de Recursos.

Figura 3 – Planilha de recursos no Microsoft Project Professional

Passo 7: Selecione todos os recusos, clicando no canto superior esquerdo da planilha.

Passo 8: Aperte “Delete”

Passo 9: Confirme a exclusão.

Passo 10: Salve o arquivo do Project.

Passo 11: Faça login no CA Clarity™ PPM.

Passo 12: Caso não exista um projeto criado, crie um novo com as mesmas datas de início e fim do cronograma a ser migrado.

Passo 13: Clique abrir no agendador  Microsoft Project [Leitura e gravação].

Figura 4 – Página Propriedades do projeto.

Passo 14: Configure o novo MS Project de acordo com o arquivo:

Passo 15: Cole as tarefas do cronograma original para o novo cronograma baixado do CA Clarity™ PPM.

Passo 16: Na guia “CA Clarity PPM” clique em Salvar.

Figura 5 – Guia Integração do CA Clarity PPM

Passo 17: Feche os cronogramas do MS Project.

Passo 18: Compare o cronograma original com o cronograma atualizado no CA Clarity™ PPM.

# Trouble shoot

## Importando um cronograma com recursos criados pelo MS Project

O CA Clarity™ PPM não permite que recursos criados a partir do MS Project sejam importados. Por isso a necessidade de apagar os recursos criados no MS Project antes de importar o cronograma. Para os recursos baixados do CA Clarity™ PPM a integração ocorre normalmente. O usuário pode receber um erro ao tentar executar esta ação, conforme exibido na Figura 6.

Figura 6 – Erro na importação de recursos criados pelo MS Project

## Campos reservados para a integração

Os campos exibidos na Figura 7 são utilizados pelo CA Clarity™ PPM para gravar informações sobre o projeto e tarefas. Tenha certeza que os campos estejam sem valores antes de importar o cronograma.

Figura 7 – Campos reservados

O erro exibido na Figura 8 é um exemplo do que pode acontecer ao tentar salvar um cronograma para CA Clarity™ PPM com os campos reservados para a integração preenchidos. Neste exemplo, a coluna Text1 foi preenchida com valores repetidos, o que não poderia acontecer já que o campo grava o ID da tarefa, que deve ser exclusivo.

Figura 8 – Erro ao preencher o campo reservado Text1

## Nome da tarefa muito extenso

O nome da tarefa não pode exceder 150 caracteres. O usuário poderá receber um erro no momento que tentar salvar para o CA Clarity™ PPM, conforme exibido na Figura 9.

Figura 9 – Erro ao importar tarefas com mais de 150 caracteres no nome

Para saber qual(is) tarefa(s) possui(em) mais de 150 caracteres, siga os passos a seguir:

Passo 1: Adicione uma coluna não utilizada pelo CA Clarity™ PPM (neste exemplo utilizado o campo Text30).

Figura 10 – Menu de opções do atributo

Passo 2: Clique no botão Fórmula.

Figura 11 – Janela Campos Personalizados

Passo 3: Digite a fórmula “Len([Nome])” (sem aspas).

Figura 12 – Janela de entrada de fórmula

Passo 4: Encontre as tarefas com mais de 150 caracteres e diminua o nome.

Figura 13 – Tarefa com mais de 150 caracteres no nome